# 汕头大学精神卫生中心

# **招 标 文 件**

招标编号：**JWZW202007**

项目名称：汕头大学精神卫生中心篮球场改造

汕头大学精神卫生中心

2020-7-9

**第一部分 投标须知、招标项目说明**

**一、投标人须知**

1. 投标文件要求：正本（含资质文件）一份，副本五份。
2. 投标人必须于2020年7月16 日17时前报名,经审查资格合格后,方可投标。
3. 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在投标截止日期内与招标有关联系人联系。
4. 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。
5. 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。
6. 投标人必须验收合格方给予付款结算金额的95％，余额5％在工程保修期（一年）满后结付。

1. **招标项目的名称**

汕头大学精神卫生中心篮球场改造项目

**三、投标报价方式及报价要求**

1.报价方式：以**人民币**报价,投标函包括每平方米单价、包干总价，以最后验收时实际完成面积结算。

2.报价要求：报价应考虑安全文明施工、成品保护至完工后验收，必须含税价及运输安装等有关一切费用。

**四、报名与提交投标书的方式、地点和截止时间**

1. 可采用手写登记、电子邮件、传真等方式报名；报名须递交资格证明材料(包括:营业执照副本、税务登记证副本及投标人资格资质要求中其他材料。以上资料须加盖投标人公章。报名截止日期为2020年7月16日17时。招标书可从汕头大学医学院或汕头大学精神卫生中心网站下载。
2. 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达汕头龙湖区万吉片区汕头大学精神卫生中心总务科

联系人：朱先生

联系电话：（0754）82902776

邮箱：119@stumhc.cn

**投标截止时间：2020年7月23日15:00(北京时间)**

**五、评（议）标原则**

1.争取最优性能价格比，不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

2.进行综合评估和比较，其中价格占80%，方案20%。

**六、开标、评标、定标**

1. 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。
2. 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。
3. 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。
4. 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

**七、评标过程的保密性**

1. 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
2. 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

**第二部分 技术规格要求和交货日期、地点等**

1. **项目内容及要求**

项目内容： 篮球场弹性丙烯酸施工及篮球场画线

技术规格要求：国标，厚度5MM。使用环保、无公害、无气味、施工及使用健康安全的标准材料，干态及湿态都具备良好的止滑效果、满足全天候使用要求

施工范围：篮球场含缓冲区（约850平方米）。

项目说明：球场甲方提供的作业面为混泥土面层，需找平及修复开裂。

主要施工流程：施工准备→素地处理 修补伸缩缝→基面打磨→底涂层→弹性层（直至预定厚度）→弹性加强层→面涂覆盖层→面涂强化层→球场划线→清理维护 、地坪养护。

**二、签定合同后10个工作日交付验收**。

**三、招标内容的质量及售后服务要求**

1、质量要求：

投标人必须提供符合国家有关安全规定的产品。

2、售后服务要求：

2.1从验收之日起一年内，发生非人为故障，供货商应免费维护。

2.2 供货商应提供交货地点所在地用户的报修电话及联系人，用户报修后，用户所在地的维修部，须在24小时内派员上门现场维护。

**四、投标文件由下列内容组成：**

1、投标函；

2、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

3、授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有委托须提供）；

4、法人营业执照副本复印件；

5、企业业绩、信誉及获奖情况证明材料（如有须提供）；

6、施工组织方案；

7、质量检测报告；