汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目

招 标 文 件

项目编号：JC202008050

招   标   人：汕头大学医学院

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

二〇二〇年八月

《汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目》施工招标投标日程安排表

| 序号 | 程 序 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告发布时间 | 2020年08月06日 |
| 2 | 投标报名时间 | 2020年08月07日至2020年08月14日 （每天上午9：00至12：00，下午14：30至17:00，法定节假日除外） |
| 3 | 投标保证金递交截止时间 | 2020年09月02日（17:00） |
| 4 | 提交问题截止时间 | 2020年08月18日（17:00） |
| 5 | 问题答复截止时间 | 2020年08月19日（17:00） |
| 6 | 投标文件递交时间 | 2020年09月03日（15:00-15:30） |
| 7 | 开标、评标时间 （投标截止时间） | 2020年09月03日（15:30） |

目  录

第一章、招标公告	1

第二章、投标人须知	3

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	16

8. 纪律和监督	17

第三章、评标办法	19

1. 评标方法	21

2. 评审标准	21

3. 评标程序	22

第四章、合同条款及格式	24

第一部分、协议书	25

第二部分、通用条款	28

第三部分、专用条款	29

第五章、施工图纸	50

第六章、工程预算书	50

第七章、投标文件格式	51

1、法定代表人身份证明	52

2、授权委托书	53

3、投标函	54

# 第一章、招标公告

本招标项目 汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目 ，招标人为 汕头大学医学院 ，招标代理机构为 建成工程咨询股份有限公司 ，建设资金来源 项目单位自筹 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

一、项目概况与招标范围

1、建设地点：汕头市金平区新陵路 22 号汕头大学医学院内。

2、建设规模：（1）安装工程：研究生公寓室内消火栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统；新学生公寓室内消火栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、气体灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统；综合楼室内消火 栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统。装修工程：研究生公寓增设钢结构楼梯、楼梯间、天面楼梯间彩钢板，拆换部分门、墙体，拆除楼板、烟囱、简易钢梯，墙面、天棚重新油漆；新学生公寓修补；综合楼新增七层至天面的楼梯、楼梯间、室外钢结构楼梯、 楼梯间新砌砖墙、安装防火门。（2）装修工程：研究生公寓增设钢结构楼梯、楼梯间、天面楼梯间彩钢板，拆换部分门、墙体，拆除楼板、烟囱、简易钢梯，墙面、天棚重新油漆；新学生公寓修补；综合楼新增七层至天面的楼梯、楼梯间、室外钢结构楼梯、 楼梯间新砌砖墙、安装防火门。（3）建安费用3678279.76元，其中绿色施工安全防护措施费262333.05 元。

3、招标范围：按广东新长安建筑设计院有限公司设计的施工图纸及汕头市粤建工程造价咨询有限公司出具的工程预算报告书内容。

4、计划工期：90个日历天。

5、质量标准：达到国家质量评定标准的合格等级。

二、投标人资格要求

1、须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）和消防设施工程专业承包二级资质（含二级）资质，取得有效的《安全生产许可证》，且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”，具有独立法人资格的企业；

2、拟派建造师资格：具备二级或以上注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有一级注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；

3、根据粤建市[2015]52号文的规定，广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、投标报名及招标文件的获取

请符合投标人资格要求的潜在投标人于2020年08月 07 日至2020年08月 14 日（每天上午9：00至12：00，下午14：30至17:00，法定节假日除外）到汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司）办理报名手续，并购买招标文件（电子版自带U盘拷贝），招标文件每套售价为人民币500元，由招标代理机构收取，售后不退。投标报名时应提交以下资料：

①企业营业执照副本复印件；

②企业资质证书副本复印件；

③法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件；

④法人授权委托书原件、被授权人身份证复印件。

投标人的拟派建造师须携二代身份证原件亲临报名现场报名。以上资料一式三份，用A4纸张规格简装成册，所有资料须加盖公章。所有复印件均须携带原件校对（取得新版建筑业企业资质证书的除外）。若投标申请人递交的报名资料不符合以上要求或未携带齐全所有原件或投标申请人不具备本招标公告第二条规定的投标人资格条件的，招标人有权拒绝其报名。本项目采用资格后审的方式，由评标委员会在开标后评标前对投标人进行审查。当报名人数不足3家时将重新招标；当报名人数为3家或以上的，所有投标申请人为正式投标人。

四、公告发布方式及地点

本项目招标公告于 2020年 08 月 06 日同时在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）发布。

五、开标时间及地点

本项目拟定于2020 年 09 月 03 日下午15:30在汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司）举行开评标会议。

六、其他说明

拟采用评标方法：采用优化“二次加权平均评标法”。

七、联系方式

招标人名称：汕头大学医学院

联系人：陈先生

联系电话：0754-88900415

招标代理机构名称：建成工程咨询股份有限公司

联系人：郑先生

联系电话：0754-87229021

汕头大学医学院

建成工程咨询股份有限公司

2020年08月06日

# 第二章、投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 汕头大学医学院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 建成工程咨询股份有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 汕头市金平区新陵路 22 号汕头大学医学院内。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目单位自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按广东新长安建筑设计院有限公司设计的施工图纸及汕头市粤建工程造价咨询有限公司出具的工程预算报告书内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90个日历天 开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：达到国家质量评定标准的合格等级。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）和消防设施工程专业承包二级资质（含二级）资质，取得有效的《安全生产许可证》，且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”，具有独立法人资格的企业； 拟派建造师资格：具备二级或以上注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有一级注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）； 其他要求： 1、根据粤建市[2015]52号文的规定，广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）； 2、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程施工图纸、工程预算书 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金额:人民币 38000.00 元。 投标保证金形式：银行保函或投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）、银行转账、银行电汇。 （1）采用投标保函的应由银行出具有效的保证金保函。 （2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证，以及被担保人或投保人基本帐户转出担保费或保费的凭证（凭证以转出方或收取方提供均可以）。 （3）采用银行转账、银行电汇保证金的须由投标人的基本账户汇出，否则视为无效；招标人指定的开户银行及账号如下： 收款单位名称: 建成工程咨询股份有限公司汕头分公司 开户银行: 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 账 号: 4405 0165 0901 0000 0082 注：为方便及时退回投标保证金，投标人划入投标保证金时须注明“JC202008050项目保证金”字样）划入投标保证金。 （4）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有效期与投标有效期一致或超过。 |
| 3.6.3 | 签字和(或)盖章要求 | 投标文件标明签名或盖章的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本五份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：汕头大学医学院 投标人名称： 项目名称：汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目 在2020年 月 日 时（详见招标公告日程安排表中的投标截止时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室） |
| 5.2 | 开标程序 | ⑴、密封情况检查：开标时由投标人代表或监督部门代表检查投标文件的密封情况。 ⑵、开标顺序：按递交投标文件的顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：全部专家在招标代理机构专家库中随机抽取，其中技术、经济等专家不得少于成员人数的三分之二。 |
| 9. 需要补充的其他内容 |
| 9.1 招标控制价 |
|  | 招标控制价 | 招标控制价为 3678279.76 元，其中绿色施工安全防护措施费262333.05 元、不可预见费175156.18元： 投标最高限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×95%= 3078751.00 元。 投标最低限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×90%= 2916711.48 元。 注：①绿色施工安全防护措施费不列入招投标竞价范围。 ②不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算。 ③中标价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×（1-中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费+不可预见费。 |
| 9.2 中标公示 |
|  | 中标结果将在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）公示三个工作日。 |
| 9.3 招标代理费 |
|  | 招标代理服务费参照《国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算结果下浮6.00%，招标代理费为人民币27023.00元（大写人民币：贰万柒仟零贰拾叁元整），由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付，投标人应充分综合进行考虑。 |
| 9.4监督小组 |
|  | 本项目招标评标活动由汕头大学医学院组成的监督小组进行监督。 |

投标人须知正文部分

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、招标工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

⑴、资质条件：见投标人须知前附表；

⑵、拟派建造师资格：见投标人须知前附表；

⑶、其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

⑴、为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

⑵、为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

⑶、为本招标项目的监理人；

⑷、为本招标项目的代建人；

⑸、为本招标项目提供招标代理服务的；

⑹、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑺、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑻、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑼、被责令停业的；

⑽、被暂停或取消投标资格的；

⑾、财产被接管或冻结的；

⑿、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织，由投标人自行现场踏勘。

1.9.2投标人应按本投标须知前附表第1.9项所述要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

1.9.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.9.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

⑴、招标公告；

⑵、投标人须知；

⑶、评标办法；

⑷、合同条款及格式；

⑸、工程预算书；

⑹、施工图纸；

⑺、投标文件格式；

⑻、投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将于答疑回复截止时间前以书面形式发送给所有投标人。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在答疑回复截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

2.3.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4 投标截止时间

本招标项目投标截止时间：见投标人须知前附表。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

⑴、投标文件封面

⑵、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

⑶、法定代表人及委托代理人身份证复印件；

⑷、投标函；

⑸、投标保证金复印件；

⑹、资格审查资料（组成内容按本须知3.5.1款）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标限价范围：

招标控制价为3678279.76元，其中绿色施工安全防护措施费262333.05元、不可预见费175156.18元不列入招投标竞价范围。

投标最高限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×95%= 3078751.00 元。

投标最低限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×90%= 2916711.48 元。

投标人应根据招标文件、投标单位具体情况填报投标报价；投标报价不得超出有效范围(2916711.48 元～3078751.00 元)。

3.2.2 绿色施工安全防护措施费不列入投标竞价范围，按工程预算书单列的造价计付，中标人必须按《建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定》（汕府建【2007】90 号）的要求，完成其“安全措施费所包括的项目”的内容。

3.2.3 投标报价应是完成投标人须知前附表所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。投标人应依据工程预算书、施工设计图纸，施工现场情况并自行考虑风险情况等进行投标报价。投标人如果发现工程量清单与图纸不一不致的，应通过答疑方式提出。除非招标人以答疑形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的任何后果将由投标人承担。

3.2.5 投标报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、其他措施项目费、机械进出场费、赶工措施费、总包服务费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.2.6施工图预算包干费按建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，水电安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算，市政工程、园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运等。

3.2.7 工程结算方式

⑴、中标人的中标价为合同价，作为拨付进度款的依据。工程结算造价最终以招标人委托的造价咨询单位审定的工程结算造价为准，并按中标下浮率进行下浮计算，其中绿色施工安全防护措施费不下浮。

中标下浮率＝[1-中标人的投标报价/（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）]×100%

中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将书面通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标通知书签发后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格审查资料组成内容：

⑴、企业有效营业执照副本；

⑵、企业有效资质证书副本；

⑶、企业有效安全生产许可证副本；

⑷、拟派建造师执业注册证书、安全生产考核合格证（B类）复印件（投标人可以提供有效的“二级建造师注册证电子证书”及“安全生产考核合格证电子证书”）；

⑸、广东省外投标人及拟派建造师在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明材料（在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”网页中打印投标人“企业基本信息、资质情况”资料及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派建造师的资料；非广东省外投标人的，本项不须提供）；

⑹、在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”中打印投标人的相关信息；

以上资格审查资料均提交复印件，加盖投标人公章。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函附页在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印、复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.4项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 重新招标和不再招标

4.3.1 至投标截止期限止提交投标文件的投标人不足3家时，招标人将依法重新组织招标。

4.3.2 经初步评审,有效投标人少于3家时,招标人将依法重新组织招标。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.4项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.4项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标前，在评标室由评标委员会各成员独立填写报价下浮率，下浮率范围为 5%～10%（含 5%、10%），小数点后有效数字不超过两位），交由招标人和交易中心工作人员收集、密封后才进入开标程序。

5.2 开标程序

5.2.1 开标由招标代理机构主持。

5.2.2 若在投标截止期限届满时递交投标文件的投标人数量不足3家的，招标人将重新组织招标；若递交投标文件的投标人数量为3到12家时，则对所有投标人的投标文件进行开标；若递交投标文件的投标人数量超过12家时，则在有关监督部门监督下，通过抽签的方式随机抽取12家入围投标人并按入围投标人抽取的号码球由大到小的顺序进行开标。未被抽签入围的投标人须离场，其提交的投标文件由招标代理机构当场退还。

现场抽签程序：

①、在密封箱中放入60个号码球，球号为 1～60 号；

②、按照投标人开标当日在“汕头市建筑企业诚信综合评价体系”中“施工企业”类别总分排名确定摇珠次数。总分排名第 1 至 10 的，每家进行 3 次抽签，取抽签得数最高数参加排序；总分排名第 11 至 30 的，每家进行 2 次抽签，取抽签得数最高数参加排序；总分排名第 31 名及以后的，每家只进行 1 次抽签得数参加排序，由投标人的法人代表人或授权委托人通过密封箱随机抽取号码球（每次以抽取的一个号码球为准）；

③、对每家抽取的号码球得数最高球号按照由大到小的顺序进行排列（有多次抽签机会的按抽签得数最高的数字参加排序），以排列在前12家的投标人成为入围投标人。如果某一号码球球号对应的投标人出现并列且排列在该号码球球号前面的投标人数量（不含该号码球球号对应的投标人数量）不足12家，同时若加上该号码球球号对应的投标人数量超过12家时，则所有该号码球球号对应的投标人须按上述方法进行第二轮抽取号码球（每同号号码球对应的投标人只抽取一次），并对抽取的号码球球号按照由大到小的顺序进行排列，直至抽出排列在前12位的入围投标人为止；

④、每次抽取后号码球当场公开确认后重新放回密封箱，号码球数量均保持60个。

5.2.3在确定12家入围投标人后开标会正式开始。

5.2.4由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

5.2.5经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

5.2.6招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 签订合同

7.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件正本一份、副本五份；投标文件标明签名或盖章的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）和消防设施工程专业承包二级资质（含二级）资质 |
|  |  | 汕头市施工企业诚信综合评价体系 | 在投标报名之日前已加入汕头市施工企业诚信综合评价体系 |
|  |  | 拟派建造师 | 应具有建筑工程专业二级注册建造师以上(含二级)执业资格且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类。 |
|  |  | 广东省外投标人及拟派项目负责人 | 广东省外投标人及拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 |
|  |  | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 |
|  |  | 工期 | 填报工期不允许超出招标文件规定的计划工期。 |
|  |  | 工程质量 | 达到国家质量评定标准的合格等级。 |
|  |  | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定的期限和数额提交投标担保。 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定（如果有）。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超出有效范围(2916711.48元～3078751.00)。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | ⑴、评标委员会各成员在下浮率5%～10%（含5%、10%，小数点后有效数字不超过两位）范围内独立填写报价下浮率；评标委员会各成员的下浮率去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为A。基准值X＝（招标控制价－绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×（1－A）。 ⑵、投标人按招标文件的约定进行投标报价，去掉一个最高报价和一个最低报价（只有三家合格投标人则不去掉最高报价和最低报价）后计算其平均数为Y。 ⑶、取X和Y的平均值为Z，则Z为定标标准值。 |

评标办法正文部分

## 1. 评标方法

本次评标采用优化“二次加权平均评标法”，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评审，推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 基准值X

评标委员会各成员在开标前独立填写报价下浮率，下浮率范围为 5%～10%（含 5%、10%，小数点后有效数字不超过两位），交由招标人工作人员收集、密封。

2.2.2 开标完成后将各投标人的投标文件密封，在招标人工作人员的见证下送至评标室，由评委对所有投标文件进行资格审查及详细评审，在有效投标报价中除去一个最高值和一个最低值（只有三家合格投标人则不去掉最高值和最低值），计算其平均数为Y。

2.2.3 开启各评委报价下浮率，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为 A。

基准值X =（招标控制价－绿色施工安全防护措施费-不可预见费）×(1-A)。

本项目的招标控制价=工程预算造价3678279.76元，其中绿色施工安全防护措施费262333.05元、不可预见费175156.18元。

2.2.4 取X和Y的平均值为Z，则Z为定标标准值。

2.2.5 取投标报价中低于（含等于）Z值，且最接近者为第一中标候选人，次者为第二中标候选人；当低于Z（含等于）的投标人只有1名时，取该投标人为第一中标候选人，再取高于Z且最接近者为第二中标候选人；当所有投标报价高于Z时，取最接近Z的投标人为第一中标候选人，次者为第二中标候选人；若出现多人并列第一中标候选人的，则以抽签方式确定排序。

2.2.6 在评标过程中，有效数字取小数后两位，第三位四舍五入。

2.2.7 在评审过程中，若投标人报价超越招标文件约定范围的，则不列入计算。

2.2.8 定标:评标委员会向招标人提出书面评标报告，按评标结果确定标明顺序排列的前二名中标候选人，经公示后由招标人确定第一中标候选人为中标人并向其发出中标通知书。

2.2.9 通过上述评审办法确定中标人后，以中标人的投标报价加上绿色施工安全防护措施费、不可预见费后作为中标价（合同价）。招标工程的中标下浮率＝[1－中标人的投标报价/（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-不可预见费）]×100%（中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入）。招标人在定标工作完成后不对其他投标人非中标原因作出任何解释。

## 3. 评标程序

3.1 评标委员会各成员按本章第2.2.1的规定在开标前以书面记名的方式给出评审意见。

3.2 初步评审

3.2.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

⑴、第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

⑵、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

⑶、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

⑴、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款的规定进行评审。

⑴、开启评标委员会各成员评审情况交由评委主任宣读；

⑵、按本章第2.2.1的规定计算基准值X；

⑶、按本章第2.2.2的规定计算平均数Y；

⑷、按本章第2.2.3的规定计算定标标准值Z；

⑸、按本章第2.2.3的规定计算各入围投标人有效投标报价与定标标准值Z的差值，确定各入围投标人的排名顺序。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名由前到后的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5.3中标结果将在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）公示三个工作日。

# 第四章、合同条款及格式

工程编号：

合同编号：

建设工程施工合同

GF-2017-0201

工程名称：汕头大学医学院研究生公寓新学生公寓

综合楼消防配套改造项目

发 包 人：汕头大学医学院

承 包 人：

住 房 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分、协议书

发包人（全称）： 汕头大学医学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目

2.工程地点：汕头市金平区新陵路 22 号汕头大学医学院内

3.工程立项批准文号：     /

4.资金来源：项目单位自筹

5.工程内容：（1）安装工程：研究生公寓室内消火栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统；新学生公寓室内消火栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、气体灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统；综合楼室内消火 栓系统、水喷淋自动灭火系统、消防自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统。（2）装修工程：研究生公寓增设钢结构楼梯、楼梯间、天面楼梯间彩钢板，拆换部分门、墙体，拆除楼板、烟囱、简易钢梯，墙面、天棚重新油漆；新学生公寓修补；综合楼新增七层至天面的楼梯、楼梯间、室外钢结构楼梯、 楼梯间新砌砖墙、安装防火门。（3）建安费用3678279.76元，其中绿色施工安全防护措施费262333.05元。

6.工程承包范围：按广东新长安建筑设计院有限公司设计的施工图纸及汕头市粤建工程造价咨询有限公司出具的工程预算报告书内容。

二、合同工期

计划开工日期：    年    月   日。

计划竣工日期：    年    月   日。

工期：120个日历天，拟从     年   月    日开始施工（以开工报告批准之日为准）。

三、质量标准

达到国家质量评定标准的合格等级。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定合同总价为（大写）：         （小写）：         元。

其中：（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰拾陆万贰仟叁佰叁拾叁元零伍分（小写）：262333.05元；

（2）不可预见费：

人民币（大写）壹拾柒万伍仟壹佰伍拾陆元壹角捌分（小写）：175156.18元；

2.合同价格形式： 暂定合同价 。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）工程预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺：

（1）发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

（2）根据本工程建设、监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款。

2.承包人承诺：

（1）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）承包人向发包人承诺确保能按时足额支付工人工资，如果承包人拖欠工人工资或其他劳动纠纷所需资金，发包人有权在工程款中支付。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分、通用条款

本合同通用条款应用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）通用条款。

## 第三部分、专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本工程招、投标文件，监理合同，相关上级文件，本合同的相关补充协议书、工程预算报告书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/        。

1.1.3.9 永久占地包括：                。

1.1.3.10 临时占地包括：                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家及本工程所在地行业的有关标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）本合同的相关补充协议书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及书面答疑材料；（5）中标通知书；（6）投标书；（7）工程预算书报告书；（8）本合同通用条款；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）施工图纸；（11）本合同的附件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开标前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸一式四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：     /      ；

承包人提供的文件的期限为：     /      ；

承包人提供的文件的数量为：     /      ；

承包人提供的文件的形式为：     /      ；

发包人审批承包人文件的期限：     /      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     /      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：                ；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按通用条款执行     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   按通用条款执行    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                

姓    名：                ；

身份证号：                ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款执行，如有重大事项（包括经济事项）应按规定程序报批。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（2）由发包人联系有关部门到场处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，承包人必须协助。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /             。

发包人是否提供支付担保：不提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：      /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工资料、竣工验收报告及竣工图纸 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     6份            。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后15天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子文档（数据）     。

（10）承包人应履行的其他义务：（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前按发包人的要求，为发包人和监理单位无偿提供办公用房和生活用房，并配备空调、办公家具等设施；承担发包人和监理单位现场办公、生活的水电费。（2）承包人应做的其他工作及要求：①承包人自行踏勘现场并负责寻找施工中所需水、电、通讯接驳点，并完成驳接工作；②接到成交通知书10日内，承包人按要求的工期向发包人提供整个施工方案；③按市相关文明施工文件要求执行，并负责相关费用；④协助发包人做好工程移交相关工作。（3）根据有关规定和要求提供相关证明或材料，以供发包人办理工程相关手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不少于25天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款人民币1万元  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：罚款人民币0.5万元/天  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款人民币2万元  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款人民币2万元  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：        。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 每人次罚款人民币0.2万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款人民币0.5万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次罚款人民币0.2万元/天  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工程及未经发包人认可的工程  。

主体结构、关键性工作的范围：不允许分包  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人如不具备该资质的  。

其他关于分包的约定：市政工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行   。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定执行。

关于监理人的监理权限：              。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，并提供相关费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 ；

（2）                ；

（3）                。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家质量评定标准的合格等级  。

关于工程奖项的约定：      /          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：目标零安全事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按《转发广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法的通知》（汕府建[2007]90 号、《转发省建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（汕府建[2008]14 号）的要求，完成其“安全防护、文明施工措施费所包括的项目”的内容。。

6.1.6关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：      /       。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：       /      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）因承包人原因延误工期一天的，每天罚0.3万元。（2）因承包人原因工期延误超过30天时，在处罚的基础上，提请主管部门通报。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 项目所在地气象台发布的台风预警信号（Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ）；

（2） 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

（3） 风速大于 14m/s 的 7 级以上台风灾害；

（4）日气温超过 38oC  的高温大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /       。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /       。

8.4.2承包人采购的材料和工程设备：凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，且应满足：1、承包人提供的材料，必须符合设计要求和规范标准，必须具备出厂合格证或材料化验单，并向发包人和监理工程师报验合格后方准使用。2、未经许可不得擅自更改材料、设备品牌及技术参数，确需更改时须提供不少三种与变更项目同档次产品供发包人选择并书面同意后方可进货。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /     。

施工现场需要配备的试验设备：        /     。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /        。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：所有图纸变化需以设计变更形式出具。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:合同价中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价并按中标下浮率下浮结算变更工程价款； 合同价中已有类似于变更工程的综合单价，可参照类似综合单价并按中标下浮率下浮结算变更工程价款；合同中没有适用或类似变更工程的单价或总价，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、汕头市工程造价管理机构发布的最新季度参考价格（无参考价格的由中标人和招标人双方市场询价）和中标下浮率提出变更工程单价或总价，中标人与招标人及监理工程师协商确定。工程变更时必须由中标单位提供变更造价，并经业主确认。增加投资额在项目预备费无法解决的，应按《汕头经济特区政府投资项目管理条例》的规定，先审批后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        /   。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：归发包人支配，结算时按实际发生金额进行计算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工、材料、机械价格均按汕头市工程造价信息网发布的汕头市2019 年第四季度材料综合价格计算；综合价与实际施工时期（按季度算）的主材料价（水泥、钢筋、混凝土，中砂、碎石）偏差超过±5%的，则超过±5%部分按照“风险共担”的原则各自承担50%的费用，否则不作调整；无综合价格的材料按由承包人、发包人、造价咨询单位、监理工程师共同进行询价后进行签证作为结算依据（最终以财政审定的结算价为准，不作调整）。按以上方法计算，该项目结算价=（工程建安造价-绿色施工安全防护措施费）×（1-工程建安费中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费。本工程造价依据按营改增模式执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：暂定合同价。

综合单价包含的风险范围：      /        。

风险费用的计算方法：      /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /          。

2、总价合同。

（1）合同价款按中标价计，除暂估价和专用条款第11.1的约定外其它不作调整；（2）施工图预算包干费包干内容：施工雨（污）水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费；完工清场后的垃圾外运等。

总价包含的风险范围：             。

风险费用的计算方法：             。

风险范围以外合同价格的调整方法：                。

3、其他价格方式：       /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   30%   。

预付款支付期限： 合同签订之日起10个工作日内支付 。

预付款扣回的方式：      /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /        。

预付款担保的形式为：     /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的实际施工内容按实计算，工程量计算规则按省市补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的招标控制价或预算编制说明规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用条款执行  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月为单位。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）合同签订后10个工作日内，招标人向中标人支付合同价款（扣除不可预见费）的30%作为预付款；

（2）中标人工程量完成60%后10个工作日内，招标人向中标人支付至工程合同价款（扣除不可预见费）60%；

（3）中标人工程竣工验收合格后10个工作日内，招标人向中标人支付至工程合同价款（扣除不可预见费）的85%；

（4）工程结算审核造价后10个工作日内，招标人向中标人支付至结算审核造价的97%，结算审核造价的3%作为质量保证金；

（5）质量保证金在工程竣工验收合格满一年后10个工作日内由发包人付还质量保证金的50%，在工程竣工验收合格满二年后10个工作日内付剩余的质量保证金（均不计利息）。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：结算审核造价完成10天内，支付至结算审核造价的97%。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  陆份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请单30天内  。

（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  结算审核造价的3%  ；

（2）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /    。

关于质量保证金的补充约定：    /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5年；（2）电气管线工程、消防安装为 2年；（3）装饰装修工程为 2年；（4）配套项目为2年。（5）工程竣工之日起2年；（6）其他项目保修期限按政府相关规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：   /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同相关条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由发包人负责。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：费用由承包人负责。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行 。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式按通用条款执行。

其他事项的约定：    /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向汕头仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）： 汕头大学医学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目施工图纸及变更项目内容 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目施工图纸及变更项目内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件2：

廉政合同

发包人：（全称）汕头大学医学院

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2、发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7、合同法律效力

本合同作为 汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8、合同份数

本合同一式    份，双方各执    份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

帐      号：                               帐      号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

上级部门：（公章）                          上级部门：（公章）

# 第五章、施工图纸

施工图纸（另册）

# 第六章、工程预算书

工程预算书（另册）

# 第七章、投标文件格式

汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目

投 标 文 件

投 标 人：                              （加盖公章）

法定代表人或委托授权人：                   （签名或盖章）

日       期：

## 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：           职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）

年      月      日

## 2、授权委托书

本人          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签名或盖章）

身份证号码：

年      月      日

## 3、投标函

汕头大学医学院：

- 我方已仔细研究了汕头大学医学院研究生公寓、新学生公寓、综合楼消防配套改造项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥          元）的投标报价（不包含绿色施工安全防护措施费262333.05元、不可预见费175156.18元），工期 90 个日历天，按招标文件规定和合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家质量评定标准的合格等级。

2．我方承诺在投标有效期 60 天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（4）我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算；

（5）我方承诺委派（建造师姓名）为本项目的建造师，我方确认该建造师未在任何在建工程中担任项目负责人，若我单位中标将派任该建造师到位并履行建造师应履行的职责和义务，如违反上述承诺，你方有权取消我方中标资格，我方同时承担由此引发的相关法律责任。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签名或盖章）

日期：     年     月      日