汕头大学医学院第一附属医院信息系统整体升级改造暨大数据平台项目（软件部分）合同完成情况测评采购项目

用户需求书

- 项目概况

（一）项目名称：汕头大学医学院第一附属医院信息系统整体升级改造暨大数据平台项目（软件部分）合同完成情况测评采购项目。

（二）单位名称：汕头大学医学院第一附属医院。

（三）项目预算：9.5万元。

- 服务内容

工作范围主要包括：按照国家、省、市、区的相关规定及行业相关标准规范和项目招标文件、合同书等需求，为汕头大学医学院第一附属医院信息系统整体升级改造暨大数据平台项目（软件部分）提供软件测评服务，并出具加盖CNAS或者CMA检测章的测评报告。

- 付款方式

按照约定的交付时间完成服务内容，取得符合要求的发票后15个工作日内，支付合同额的100%。

- 项目时限

本项目服务期自合同签订生效之日起60个工作日内完成。

- 服务机构要求

（一）具有独立法人资格并依法取得营业执照；

（二）供应商未被列入“信用中国"网站（www.creditchina,gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府釆购严重违法失信行为”记录名单。

（三）具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书（含CNAS实验室认可证书）或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

（四）具备有效期内的质量管理体系认证证书（证书认证范围包括信息系统工程测评）。

- 服务要求

要求针对项目情况，制定整体测评工作计划，针对每一个系统另行制定单独测评计划，测评计划中需规定被测评的对象、明确测评需求、被测评项目的特性、应完成的测评任务、人员职责及风险等，确定要完成的测评活动，安全检查完成活动所需要的时间和资源，设计测评组织和岗位职权，进行活动安排和资源分配，安排跟踪和控制测评过程的活动。

将获得的运行结果与预期结果进行比较和分析，记录、跟踪和管理系统缺陷，测评后对测评过程进行分析安全检查，对各系统的缺陷进行分析安全检查并提出改进意见，最终提交测评报告。

测评报告和测评结果应包含但不局限于测评结果描述。测评报告须编制严谨，测评结果与内容要求相符。

要求投入的评测服务机构人员必须健全、专业配套，含项目经理在内所派技术人员的总数不少于3人，投入的现场测试人员必须熟悉测试工作流程和综合管理业务。

项目经理：

1.具有人社部门颁发的软件评测师认证证书；

2.具有人社部门（原人事部门）颁发的信息系统项目管理师（高级）；

3.具有人社部门（原人事部门）颁发的系统架构师设计师（高级）；

4.具有人社部门（原人事部门）颁发的数据库系统工程师证书；

5.具有人社部门颁发的系统集成项目管理师认证证书；

6.具有人社部门颁发的信息安全工程师认证证书；

7.具有人社部门颁发的系统规划与管理师证书。

技术负责人：

1.具有人社部门颁发的软件评测师认证证书；

2.具有人社部门（原人事部门）颁发的信息系统项目管理师（高级）；

3.具有Oracle数据库认证专家证书。

项目小组成员：

1.具有国际权威测试机构ISTQB颁发的“软件测试工程师”证书；

2.具有ITSS服务机构颁发的IT服务项目经理证书。

- 选取方式

本次选取方式为在广东省网上中介服务超市直接选取。通过比选选取其中一家服务机构来完成本项目的第三方测评服务工作。