汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目

# 招  标  文  件

招标编号：HSGCZB202122

招   标   人: 汕头大学医学院

招标代理机构: 广东恒胜建设监理有限公司

二〇二一年七月

## 目    录

一、投标邀请函

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）评标定标原则、开标评标程序及评标办法

（六）评标结果公示

（七）授予合同

三、合同条款

四、投标文件格式

一、投标邀请函

广东恒胜建设监理有限公司受汕头大学医学院的委托，就汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目（招标编号：HSGCZB202122）进行公开招标，接受合格的投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

一、项目的名称、主要内容、预算价、工期、工程地点

1、项目名称：汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目

2、主要内容：

对汕大医学院内15套宿舍进行修缮改造；具体内容：详见汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书内容。

3、预算总价：人民币255035.62元（其中：绿色施工安全防护措施费17489.72元和不可预见费12144.55元不列入工程降点范围）

4、工期：50个日历天。

5、工程地点：汕大医学院内。

二、投标人资格要求

1、具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，取得有效的《安全生产许可证》，且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”，具有独立法人资格的企业；

2、拟派的项目负责人（注册建造师）须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外投标人拟派项目负责人必须具备建筑工程专业一级注册建造师。

3、根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、投标申请人在报名时，需提供以下资料：

1、投标人有效的营业执照；

2、企业资质证书；

3、安全生产许可证；

4、拟派在该企业注册的建造师注册证书复印件或信息公开证明、安全生产考核合格证B类证书复印件或信息公开证明、身份证；

5、在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”公布的投标人信息界面截图；

6、广东省外投标人及拟派建造师办理进粤信息登记证明材料（以游客身份在广东建设信息网“进粤企业和人员信息备案管理平台”网页中，打印投标人“企业基本信息、资质情况”资料及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派建造师的资料）（有需要的提供）；

7、法定代表人证明书及法定代表人身份证；

8、法人授权委托书及被授权人的身份证（有需要的提供）；

9、投标人认为有必要提供的其他资料。

以上资料一式三份（A4纸）复印件加盖出具证件的单位公章。

四、报名时间、地点：

1、报名时间：2021年7月19日至2021年7月26日（每天上午8：30至11：00、下午14：30至17：00，法定节假日除外）；

2、报名地点：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号。

五、招标文件发售方式及售价

1、投标申请人必须符合邀请函第二项的要求且能按第三项的规定提供相应资料及证明材料，招标代理机构方接受其报名并发售招标文件。

2、发售招标文件方式：现场购买。

3、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）。

六、招标文件的澄清

1、需澄清疑问的截止时间：2021年7月29日下午17时。

2、需澄清疑问的递交形式：以书面形式（加盖单位公章）送达到招标代理机构并发电子邮件至招标代理机构的邮箱。

七、投标保证金

1、投标保证金金额：人民币5000.00元。

2、投标保证金交纳形式：投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）形式。

八、递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2021年8月9日下午15：00～15：30（北京时间）。

2、投标截止时间及开标时间：2021年8月9日下午15：30（北京时间），逾期不予受理。

3、开标地点：汕头市澄海区国道324线协和大厦二层201号广东恒胜建设监理有限公司开标室

九、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式：

1、招标人

招标人名称：汕头大学医学院

通 讯 地 址：汕头市新陵路

联   系  人：邝老师

电       话：0754-88900421

2、招标代理机构

招标代理机构名称：广东恒胜建设监理有限公司

通 讯 地 址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联   系  人：吴小姐

电 话/传 真：0754-85861273/85874173

E- mail： gdhsgs@126.com

招标人：汕头大学医学院

招标代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

2021年7月19日

二、投标须知

（一）总 则

1、招标人：汕头大学医学院。

2、招标代理机构：广东恒胜建设监理有限公司。

3、资金来源：李款。

4、合格投标人的条件

4.1投标人应当满足投标邀请函中对投标人资格和其他要求。

5、合格的工程和相关服务

5.1本项目为工程施工及相关服务招标。工程施工应满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

6、踏勘现场

6.1招标人不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察。投标人为准备投标和签署合同收集资料及考察现场所需的费用由投标人承担。投标人及其代表不得在考察中使招标人承担任何责任。

6.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7、投标费用

7.1投标人应承当所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承当这些费用。

7.1本次招标向中标人收取中标服务费，中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构一次性支付代理服务费（代理服务费：人民币贰仟叁佰玖拾柒元整（￥2397.00元）；收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行帐户：44001650101050418491）。

（二） 招标文件

8、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应于投标邀请函规定的时间前向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标邀请函规定的时间前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都会将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于4小时内，以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。答疑时间截止后，招标人不再接受投标人的提问。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后4小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件和招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  汉语和阿拉伯数字  。

11.2投标文件的度量衡单位是采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。

12.2 商务部分主要内容为：

12.2.1投标函；

12.2.2 资格证明文件；

12.2.2.1 投标人有效的营业执照；

12.2.2.2 《企业资质证书》；

12.2.2.3《安全生产许可证》；

12.2.2.4 拟派在该企业注册的建造师注册证书复印件或信息公开证明、安全生产考核合格证B类证书复印件或信息公开证明、身份证；；

12.2.2.5 在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”公布的投标人信息界面截图；

12.2.2.6广东省外投标人及拟派建造师办理进粤信息登记证明材料（以游客身份在广东建设信息网“进粤企业和人员信息备案管理平台”网页中，打印投标人“企业基本信息、资质情况”资料及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派建造师的资料）（有需要的提供）；

12.2.2.8 法定代表人证明书及法定代表人身份证；

12.2.2.9法人授权委托书及被授权人的身份证（有需要的提供）；

12.2.2.10投标保证金复印件。

12.2.2投标人认为需要说明的其他内容。

注：投标人在编制投标文件时，须按“五、投标文件格式”规定的格式进行编制（可扩展）；若无提供格式，投标人可自己进行编制。

13、投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

14、资格证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15、投标报价

15.1 本项目预算价：人民币255035.62元（其中：不可预见费12144.55元），

本项目总报价不得超过255035.62元（其中：绿色施工安全防护措施费17489.72元和不可预见费12144.55元不列入工程降点范围）。

16、投标货币

16.1本项目投标报价采用的币种为  人民币  。

17、投标有效期

17.1从投标文件递交截止时间起，投标有效期为60天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18、投标保证金

18.1投标人应按招标文件规定的形式和金额、时间交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

18.2 投标保证金交纳形式：投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）形式。

（1）投标保函：

投标人开立基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开户银行打印的《基本存款账户信息》）中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由开户银行或该开户银行上级行出具“隶属关系”证明材料；

投标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行，则由投标人基本账户所在银行出具“没有办理保函业务”的证明资料后，可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函(同时附上投标人基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料) 
  （2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证，以及收取被担保（投保）人基本帐户转入公司担保费或保费的转帐凭证。

（3）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有效期应当超过投标有效期60日历天。

18.3投标保证金金额：人民币伍仟元整（¥5,000.00元）。

18.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

18.5如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，招标人和招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。

18.6中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订施工合同后5个工作日内退还。

18.7退还投标保证金时，由投标人提供退还投标保证金的授权委托书向招标代理机构办理退回。

18.8不管投标保证金来源何处，招标代理机构只向投标单位退回。

18.9有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)法律法规规定的情形。

19、投标人的替代方案

19.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，不允许投标人提交替代方案。

20、投标文件的份数和签署

20.1 投标文件由一份正本、五份副本、一份开标信封组成。

20.2 投标文件的正本、副本和开标信封均需打印或使用不褪色的蓝黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在其右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“开标信封”。如有不一致之处，以正本为准。

20.3 投标文件正本每页均须加盖投标人法人单位公章，有明示需盖章之处，须加盖法人单位公章，有明示需签章之处，须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则将作为无效投标处理。投标文件副本可为签章后正本的复印件，但其封面须加盖法人单位公章。

20.4由委托代理人签名的在投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托证明书。法定代表人签署的授权委托证明书格式、签名、盖章及内容均应符合要求，否则其授权委托证明书无效。

20.5除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标人的法人单位公章。

（四）投标文件的提交

21、投标文件的装订、密封和标记

21.1投标文件的装订要求： 投标文件一律采用A4纸规格。

21.2投标文件的密封：投标人的所有投标文件应装在一个密封袋中（开标信封另附），封口处必须加盖投标人法人单位公章。

21.3 密封袋上应标记：

21.3.1 招标人名称；

21.3.2 招标代理机构名称：

21.3.3 项目名称；

21.3.4 投标人的名称、投标文件或开标信封、地址、邮政编码和联系方式。

21.3.5       年  月  日  午  时  分开标，此时间前不得开封（开标时间详见投标邀请函）。

21.4 如果投标文件没有按本须知第20条、第21条的规定装订和标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

22、投标文件的提交

22.1 投标人应按投标邀请函所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

22.2 投标人代表参加开标评标会时须持法定代表人证明书及法定代表人身份证交验，或法人授权委托证明书及被委托人身份证交验（如有委托的）。

22.3 投标人在提交投标文件的同时一并提交投标保证金原件，供评标委员会进行资格审查，未提交原件者后果自负。

23、投标文件提交的截止时间

23.1 投标人应按投标邀请函中规定的时间和地点于投标递交截止时间之前提交投标文件。

23.2 招标人可按本须知第11条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

24、迟交的投标文件

24.1 招标人对在招标文件或修改补充通知规定的投标截止时间以后才送到的投标文件将予以拒绝接受。

25、投标文件的补充、修改与撤回

25.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

25.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

25.4 在投标截止时间之后至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）评标定标原则、开标评标程序及评标办法

26、评标定标原则

26.1根据《 中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合本项目特点，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

27、开标前准备工作

27.1招标人按投标邀请函所规定的时间和地点公开开标。

27.2开标工作在有关行政监督管理部门的监督下，由招标代理机构负责主持，所有投标人参加，评标工作由评标委员会负责。

27.3招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员由五名技术经济方面的评审专家组成，五名评审专家依法从相应专家库中随机抽取。评标委员会主任委员由评标委员会委员民主推荐产生，负责组织和主持评标。

27.4评标委员会成员实行回避制度，与投标人有利害关系的应主动回避。

28、开标程序

28.1所有评标委员会成员在开标、评标前应认真阅读招标文件，熟悉开标、评标程序和办法。

28.2开标会由招标代理机构主持。招标代理机构在广东恒胜建设监理有限公司开标室当众检查投标文件的密封、包装、标记符合性。投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标记的，将作为无效投标文件，退回投标人。经投标人代表确认无误后，当众拆封投标文件，宣读投标人名称和开标信封的内容，并上墙公布。

28.3 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

28.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

28.3.2未按招标文件要求密封、标记和签署的；

28.3.3 投标人的法定代表人到会未提供有效的法定代表人证明书及身份证，或法定代表人无到会时被委托人未能提供有效的授权委托证明书及被授权人的身份证；

28.3.4 投标人的名称与报名时不一致的；

28.3.5 提交的投标文件正、副本、开标信封份数不符合招标文件要求的。

29、投标文件的初步审查

29.1开标结束后在有关监督代表的监督下，招标代理机构将所有投标文件递交评标委员会，由评标委员会进行资格性审查和符合性审查。

29.2 资格性审查。评标委员会将依据投标人递交的投标文件按投标邀请函第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

29.3符合性审查。评标委员会将要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

若有下列情形之一者，视为未能通过符合性审查，由评标委员会审核后按废标处理。

29.3.1没有按招标文件要求加盖单位公章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

29.3.2未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

29.3.3投标文件出现两个或多个不同的总报价的。

29.3.4 投标文件中的单价或总报价超出规定范围的。

29.3.5 投标文件存在重大负偏离或附有招标人不能接受的条件的。所谓重大负偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大负偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

29.4 经初步评审合格的投标文件才能进入评标。如经初步审查符合规定的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

30、评标规则

30.1评标过程以保密方式进行。

30.1.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

30.1.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响和以不正当手段获取资料的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

30.1.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

30.2投标文件的澄清

30.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

30.3报价的校核

评标委员会将详细分析、核对报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

30.3.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

30.3.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

30.3.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正误差的原则调整的价格对其投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

30.4投标文件的评审

30.4.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.4.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30.5评标委员会按照本招标文件的评标办法进行计算，确定中标人，签署评标报告。

31、评标办法

31.1本项目采用综合评标法进行评标，即对投标人的价格、技术和商务三方面进行比较与评分，评分精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

31.2 投标人的综合得分＝技术得分＋商务得分＋价格得分。对评标委员会各成员评审的技术得分（商务得分）进行算术平均，得出的分值即为投标人的技术得分（商务得分）。价格得分按价格得分细则进行计算。

31.3定标细则：中标候选人由评标委员会通过综合得分的评比直接确定，定标按照各投标人综合得分高低排序，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人；若综合得分相同时，以价格得分高者为第一中标候选人，价格得分低者为第二中标候选人；如综合得分、价格得分两者均相同时，则以技术得分高者为第一中标候选人，技术得分低者为第二中标候选人；如综合得分、价格得分和技术得分三者均相同时，则以抽签方式确定第一中标候选人和第二中标候选人。

31.4中标价：取中标人的投标报价为中标价。

分值权重分配

| 评分项目 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总和100分 | 20分 | 20分 | 60分 |

技术得分细则（20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体思路与实施组织计划 | 根据总体思路是否清晰明确，实施组织计划是否合理，是否具有可操作性等进行评价。优（得5分）、良（得3分）、一般（得1分）、差（得0分）。 | 5 |
| 2 | 进度、安全、质量保障措施 | 根据目标是否明确，方法是否合理可行，安全措施是否具体有针对性，质量是否有保障，是否具有可操作性等进行评价。评价尺度分为优（得10分）、良（得7分）、一般（得3分）、差（得0分）。 | 10 |
| 3 | 重点和难点 | 根据对项目需求的了解程度，重点、难点的把握程度，论述是否全面且简明扼要、条理清晰进行评价。优（得3分）、良（得2分）、一般（得1分）、差（得0分）。 | 3 |
| 4 | 合理化建议 | 针对本项目是否提出了合理化建议，且所提建议是否对项目的实施产生了有益作用进行评价。优（得2分）、良（得1分）、一般（得0.5分）、差（得0分）。 | 2 |

商务得分细则（20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业团队实力 | 供应商拟派团队具有施工员、质量员、材料员、安全员、资料员，每个得2分，满分10分。 （需提供相关证书和近半年的社保证明复印件加盖公章） | 10 |
| 2 | 同类项目业绩 | 近3年来（2018年至今）承接过同类建筑装修装饰或修缮工程业绩，每个得2分，满分10分。 （需提供业绩合同和竣工验收报告复印件加盖公章） | 10 |

价格得分细则（60分）

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 60 | 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标人的投标报价)×60 |

（六）评标结果公示

32.1 评标结束后，在中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、汕头大学医学院网站和广东恒胜建设监理有限公司网上公示招标结果，公示期限三个工作日。

32.2各有关当事人对中标结果公示有异议的，可以在公示期限内以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑，逾期将依法不予受理。

（七）授予合同

33、中标通知书

33.1  中标人确认后，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

33.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

34、签订合同

34.1中标人应按指定地点、规定时间与招标人签订合同（中标通知书发出后30天内与招标人签订合同）。

34.2“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.3中标人结算时须开具与其名称一致的增值税发票。

三、合 同 条 款

汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目

合   同   书

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

签订时间：2021  年  月  日

### 一、工程概况

1.1工程名称：汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目

1.2建设地点：汕大医学院内。

1.3工程发包人（甲方）和承包人（乙方）

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

### 二、承包工程范围和内容

2.1  对汕大医学院内15套宿舍进行修缮改造；具体内容：详见汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书内容。

### 三、承包方式

（1）采用固定总价合同（采用投标包干，即包工、包料、包质量、包造价、包安全的方式进行一次性承包），合同价款按中标价计。如无发生经发包人与承包人双方书面协议确定的设计变更或用材用料更改则合同价款不再调整；按发包人提供的工程预算报告书和施工图纸为包干内容；

（2）施工图预算包干费已含在总承包款中。

（3）项目实施过程和完工后需要搬运的设备或其他物品，产生的搬运费由承包人承担。

（4）承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

（5）乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

### 四、合同价格

本工程经公开招投标，按上述承包工程范围和承包方式，合同价为人民币大写                    (￥         元)，其中：绿色施工安全防护措施费17489.72元和不可预见费12144.55元不列入工程降点范围。

不可预见费12144.55元。不可预见费由招标人持有支配，如项目出现增加造价可从中列支。

### 五、施工工期、竣工和延期

5.1 施工工期： 50个日历天，合同签订后第二天为开工起算日。

5.2竣工：承包人必须按合同规定工期按期竣工交付使用。竣工标准是：按国家有关建筑工程技术质量标准进行验收，验收标准必须达到国家颁布的建筑工程质量检验评定标准合格等级。若达不到合格等级不算竣工，承包人必须返工至达到合格标准才算竣工，返工工期计入承包工期内。返工费用由乙方自行负担。

5.3延期：当工程遇到下列情况，并经发包管理人员书面签证，工期可以顺延。

5.3.1  24小时内（午夜至午夜）总雨量在50毫米以上的大雨。

5.3.2  7级以上（含7级）地震。

5.3.3  十级以上（含10级）强热带风暴。

上述条款必须以当地气象和地震部门报道等级为依据。

5.3.4  发包人根据实际需要签发的停工指令。

5.3.5  民变和罢工等政治情况。（不包括施工人员的罢工）

### 六、工程款支付办法

6.1工程承包合同签订且开工后支付工程合同价款的30%，计人民币大写       (￥            元)，作为预付款。

6.2工程验收合格后支付工程合同价款的67%，计人民币大写        (￥      元)，作为进度款。

6.3预留工程合同价款的3%作为工程保修金，计人民币大写      (￥       元)，保修金在保修期满后支付（不计利息）。

### 七、发包人（甲方）责任

7.1 办妥开工前准备工作。

7.2 免费向承包人提供本工程承包项目内容的有关说明。

7.3 提供水电接驳点。

7.4 施工过程中，做好与有关科室的协调工作。

7.5 发包人必须委派专人履行合同和工程质量监督。负责对工程进度、质量、增减工程造价审核、施工安全进行监督。检查验收隐蔽工程，负责变更工程签证。

7.6 及时以书面形式向承包人发出甲方指令。如来不及书面签发指令，可先发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。如逾期无给予书面确认，视为口头指令已被确认。

7.7 乙方认为甲方发出的指令超越合同约定的职权时，应在收到甲方指令24小时内以书面形式向甲方报告，甲方应在三天内以书面形式作出答复，如双方意见不一，可通过协商或提请仲裁。

### 八、承包人（乙方）的责任

8.1 乙方必须严格按照该项目招标文件、图纸及预算清单内容进行施工。

8.2 甲方只承认乙方是本工程中标的总承包单位，乙方具备资质承担的工程项目不能以任何名义将工程进行转让和违法分包。

8.3 按甲方指定的地点做好搭设临时设施，其平面布置，经甲方审批同意方能搭设。施工区内的临时设施搭设、用水、用电、道路、材料堆放等所需费用均由乙方自行负责。

8.4 乙方具有深化图纸设计的责任，编制工程进度计划、施工技术组织方案，做好各项施工准备工作。

8.5 及时向甲方送出开工通知，施工进度计划表，工作会议记录，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，竣工报告等。

8.6 按照有关规定做好分部、分项质量评定资料工作，隐蔽工程必须有乙方质安负责人检查签认，并在隐蔽前48小时通知甲方。

8.7应保持工程施工场地整洁卫生，材料堆放整齐有序，并做好日常卫生整理清扫工作。

8.8乙方必须采取有效的安全防范施工措施，保证安全生产和文明施工，防止任何自然灾害（如台风、暴雨、雷击、高温等）和人为失误或破坏（如失窃、失火、爆炸等）及提供地盘保安。鉴于本工程施工期间本楼仍进行办公、教学和科研工作，乙方必须高度重视施工安全工作，严防杂物坠落造成人员损伤及财物破坏。同时，乙方应保护好甲方现有一切设备设施。由于乙方措施不力而造成甲方财产遭受损失时，乙方要承担一切赔偿的责任。

8.9乙方负责本工程的建造师必须与投标时一致，并到现场管理，否则将该建造师姓名及编码报市建设主管部门按规定处理，该项目建造师、工程师和各种技术人员要持证上岗，保持稳定，确保工程按期保质完成。

8.10施工人员不得随意闯入施工范围以外的房间，以免影响其他人员正常工作。不得任意动用与项目施工无关的任何设施，否则，造成甲方财物损失，乙方要承担赔偿责任。

### 九、材料

9.1 本工程使用的全部材料的品牌、产地、生产厂家、规格、颜色、标准等必须符合甲方的要求，全部材料质量等级必须是优等品。

9.2 各种建筑材料使用前必须提供样品及产品合格证供甲方认可签证后方可使用，如因材料达不到标准影响工程质量，乙方应承担由此引起的责任和经济损失。

9.3 若遇到特殊原因造成无法按招标书要求使用材料，而需更换其他品牌材料时，乙方必须提前五天内向甲方书面报告，并提供拟更换的材料品牌供甲方认可，才可使用。其价格按实增减。

### 十、工程质量

10.1 乙方必须按甲方提供的施工图纸和国家颁发的现行施工技术操作规范精心施工，工程质量必须符合施工图纸技术要求，达到国家颁发的现行建筑工程竣工及安装质量检验评定合格等级标准。若达不到合格等级标准，应无条件返工，一切费用由乙方承担。

10.2 各项隐蔽工程乙方的质安部门自行检查做出记录，并在隐蔽施工前二天通知甲方，经验收合格签证后，方可进行下道工序的施工，隐蔽工程被认为必需复查时，乙方必须无条件服从。若乙方未通知甲方而自行施工均属违规行为，其责任概由乙方负责；甲方有权要求检查，不论检查结果如何，其费用均由乙方承担。

### 十一、工程变更

本工程在施工过程中，如因甲方需要与原招标文件的图纸设计、质量、工程量及材料标准发生更改变化，均应办理工程变更手续。

11.1 变更工程设计及说明，必须有设计部门在该工程实施前发出书面通知，并经甲方复查签证认可，乙方才可施工，其书面通知书作为竣工验收和结算依据。

11.2 由于工程变更而引起的材料成品、半成品积压所造成的损失，乙方应于变更工程提出后七天内报甲方核实签证，逾期申报，甲方不再补偿。

11.3 甲方有权根据需要发出指令要求工程变更。

11.4 工程变更涉及工程量增减，可按招标书的工程计量方法计算工程量。

11.5 工程变更后涉及的工程单价和造价，如原有投标书中有适应于变更工程的价格或单价，则应依此价格进行结算。如变更工程涉及的工程单价和造价与原有标书和合同中有类似的工程价格，则参照类似工程的价格和单价进行套算。若在原有的标书和合同中无与变更工程内容相同或类似的工程单价或造价，则按本地市场价格或政府颁布的指导价计算更改工程造价。

11.6 乙方若认为更改工程给其造成直接损失，可向甲方提出书面报告，甲方审核后若同意并核实损失金额，并以此作为依据在结算中体现。

### 十二、保险与安全

12.1 乙方应当严格遵守有关劳动保护和施工安全的法律法规，按汕头市政府规定，到政府有关部门办理全额劳保，其费用乙方负责。

12.2 除非是发包人的行为和疏忽所致，任何来自施工或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由乙方负责，并保证甲方免予承担任何责任。

12.3 乙方必须承担整个施工过程中对邻近建筑物、构筑物及汕头大学医学院配套管道等的保护和修复责任。同时不管乙方有否在投标时填报风险费用，乙方都应承担整个施工过程中产生的一切风险费用和义务。

12.4 施工过程中，一旦出现人员伤亡，乙方要承担一切责任和赔偿费用。同时，乙方必须立即将事件书面通知甲方。

12.5 发生意外事故导致工程受损时，乙方应尽力修复，确保工程继续进行，直至完成。

### 十三、工程保修和保修金

13.1 本工程保修期及保修范围按第279号国务院令颁布的《建筑工程质量管理条例》有关规定执行。本工程保修期为二年。

13.2 工程保修期间，乙方接到甲方通知48小时内应派人进行维护、修缮，费用由乙方负责。如乙方无按时派人进行维修，甲方将另请工程队进行维修，其费用在乙方的保修金中支付。

13.3  本工程保修金为工程结算造价的3%，保修期满一次性付清（不计利息）。

### 十四、违约责任

14.1 如乙方未能在合同规定竣工日期限内完成本工程，乙方需按实际延期天数支付违约金，即每延期一天，支付违约金500.00元，并在该支付给乙方的工程款中扣除或通知乙方交款。

14.2乙方必须在工程竣工验收后2天内拆除施工场地临时设施，清除废土，搞好清洁卫生。否则，从工程竣工验收合格第二天计算起，每超一天，罚款500.00元。甲方将在应付乙方的工程款中扣除。

14.4 乙方若违法转让分包，甲方除按合同相关条款追究责任外，还将依国家有关法规，按实际情况向乙方追究经济赔偿。

14.5 甲方若没按本合同付款规定支付乙方工程款，乙方有权追究超期付款罚金。罚款金额按国家合同法有关条款执行，即按银行的同期贷款利率计算该款利息。甲方应在近期进度款中，连同进度款一起支付给乙方。

14.6 甲方和乙方发生任何争端或争议首先应协商解决；双方不能合理协商解决，应提交仲裁机构仲裁，仲裁结果未能执行，任何一方可向有管辖权的法院申请强制执行。

### 十五、工程结算

15.1 工程竣工验收完毕后，乙方应在一个月内做好工程结算报告书并送甲方审核。

### 十六、其它事项

16.1工程施工用水电费按工程合同价款的2‰计，由甲方行政科出单，乙方向甲方计财处缴交。

16.2本合同和本工程招标书具有同等法律效力。

16.3本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

16.4本合同自甲乙双方签证盖章之日起生效至保修期满后自行失效。

下无正文，签署页

| 甲方（公章）：汕头大学医学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表（或） 委托代理人： | 法人代表（或） 委托代理人： |
| 联系电话： 0754－88900421 | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

合同签订日期：    年   月   日

四、投标文件格式

1、投标文件封面

汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目

投 标 文 件

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

2、目录

1.投标函

2.投标人有效的营业执照

2.《企业资质证书》

3.《安全生产许可证》；

4.拟派在该企业注册的建造师注册证书复印件或信息公开证明、安全生产考核合格证B类证书复印件或信息公开证明、身份证

5.在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”公布的投标人信息界面截图

6.广东省外投标人及拟派建造师办理进粤信息登记证明材料（以游客身份在广东建设信息网“进粤企业和人员信息备案管理平台”网页中，打印投标人“企业基本信息、资质情况”资料及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派建造师的资料）（有需要的提供）

7.法定代表人证明书及法定代表人身份证

9. 法人授权委托书及被授权人的身份证（有需要的提供）

9.投标保证金复印件

10.投标人认为需要说明的其他内容。

11.商务部分（按技术得分细则内容提供）

12.技术部分（按商务得分细则内容提供）

3、投标函

汕头大学医学院：

我方已仔细研究了招标编号为 HSGCZB202122 ，项目名称为汕头大学医学院博士后、引进人才宿舍修缮改造项目招标文件(包括答疑纪要和其它相关资料)的全部内容并勘察了现场，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究，我方愿意以人民币大写：       元 ，小写：         元（含绿色施工安全防护措施费17489.72元和不可预见费12144.55元）报价竞投本项目。

据此文件，签字代表宣布如下：

（1）本投标人严格遵守本次招标文件及有关法律规定、履行相关的责任和义务。

（2）本投标人对所提交的所有文件的真实性，承担全部的法律和经济责任。

（3）本投标人已详查、理解并接受本次招标文件的所有规定，报价将完全满足招标文件中全部实质性要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）本投标人同意提供贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料。

（5）本投标人认为本次招标文件规定的评审方法是正确的，并理解接受。

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日  期：      年   月   日

4.法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

日    期：

5、法定代表人授权委托书

致: 汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （供应商名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[采购项目编号为：        ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表身份证复印件（粘贴正反面）

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人身份证复印件（粘贴正反面）

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

6、开标信封

开标信封内装：

1.投标函

2.法定代表人证明书及法定代表人身份证

3.法定代表人授权书及被授权人身份证（若有委托须提供）

4.投标保证金原件