广 东 江 森 建 设 管 理 有 限 公 司

GUANGDONG JIANGSEN CONSTRUCTION MANAGEMENT CO.,LTD

预 算 编 制 报 告 书

建设单位：汕头大学医学院第一附属医院

工程名称：汕头大学医学院第一附属医院骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目

广 东 江 森 建 设 管 理 有 限 公 司

GUANGDONG JIANGSEN CONSTRUCTION MANAGEMENT CO.,LTD

汕头大学医学院第一附属医院骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目

预算编制报告

江森-2023-015

受汕头大学医学院第一附属医院的委托，我司对汕头大学医学院第一附属医院骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目进行预算编制，本工程预算总金额141511.94元,其中：绿色施工安全防护措施费4114.13元，现就预算编制情况报告如下：

- 工程概况：

1、建设单位：汕头大学医学院第一附属医院；

2、工程名称：汕头大学医学院第一附属医院骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目；

3、工程地点：汕头大学医学院第一附属医院 ；

4、建设内容：主要包括对汕头大学医学院第一附属医院骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移等。

二、计价依据:

1、本预算书采用工程量清单计价方式进行编制。

2、根据建设单位提供的设计图纸等有关资料进行编制。

3、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。

4、《广东省建设工程计价依据编制技术报告2018》

5、2018年《广东省房屋建筑及装饰工程综合定额》

6、2018年《广东省市政工程综合定额》

7、2018年《广东省通用安装工程综合定额》

8、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》

三、取费标准:

1、利润：建筑、安装工程按（人工费+机具费）×20%计算；单独装饰、市政工程按（人工费+机具费）×15%计算。

2、绿色施工安全防护措施费：建筑工程按（人工费+施工机具费）×19%计算，单独装饰工程按（人工费+施工机具费）×13%计算，市政工程（人工费+施工机具费）×16.5%计算（单独场地平整4.35%，桥涵、隧道、水处理构筑物14.5%，分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20），安装工程（人工费+施工机具费）×35.77%计算。

3、其他项目费：

①、预算包干费：建筑工程、单独装饰按（人工费+施工机具费）×7%计算，安装工程按（人工费+施工机具费）×10%计算，市政、园林工程按（人工费+施工机具费）×6%计算。

4、税金：

①、增值税销项税额：按（税前造价）×9%计算。

四、人工工资单价、材料单价及机械台班单价：

本工程按汕头市中心城区2023年第二季度人工、材料综合价格表计算，缺项的按现行市场价计算。

五、其他说明：

1、本预算作为招标控制价，需要调整时按招标文件规定执行。

2、图纸不明确之处，按标准和习惯做法预算，实际施工有变化结算按实计算。

3、本预算仅包括清单中所列项目；若清单中所列项目的工程量或材料选型因建设方原因发生变化时则按实结算。

4、本预算余方弃置运距暂按10km计取，结算按实。

广东江森建设管理有限公司

2023年8月3日